[bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 10 
документации о проведении 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 




[bookmark: номер]ДОГОВОР № ___ 

(проект)

[bookmark: дата]г. Южно-Сахалинск	_________ 2026 г.


Акционерное общество «Электросервис» (АО "Электросервис"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и
___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", 
[bookmark: N_аукциона]по итогам закупочной процедуры (реестровый номер ______ в Единой информационной системе в сфере закупок), проведенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), на основании протокола от "___" ____ 2026 г., заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. [bookmark: _Ref106958253]ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Выполнение инженерных изысканий для проектирования реконструкции кабельных линий 6-10 кВ (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик оплачивает выполненные надлежащим образом работы в размере и сроки, установленные Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчика, его силами и средствами Подрядчика.
1.3. Подрядчик включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). (пункт включается в случае принадлежности Подрядчика к субъектам МСП).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. [bookmark: _Ref173916152]Цена Договора составляет ___________,____ рубля (__________ рублей __копеек) [footnoteRef:1], в том числе НДС _____%. (В случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»). [1:  Цена каждого наименования Работ определяется по следующей формуле:
Цед = НМЦед × Кт, где
Цед – цена каждого наименования Работ по Договору,
НМЦед – начальная (максимальная) цена каждого наименования Работ, указанная в расчете начальной (максимальной) цены Договора в составе документации о закупке, извещении об осуществлении закупки.
Кт – коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора по итогам осуществления закупки] 

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, материалов и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Сумма, подлежащая по условиям Договора уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (или универсального передаточного документа) без замечаний. 
2.5. Обязанность по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
2.6. Документы для оплаты оформляются в следующем порядке:
2.6.1. Если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС):
Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру в порядке, установленном статьей 169 Налогового кодекса РФ, либо универсальный передаточный документ со статусом «1» (совмещающий функции счета-фактуры и первичного учетного документа);
основанием для принятия указанных документов к учету и применения Заказчиком налоговых вычетов по НДС является подписание Сторонами документов, указанных в п. 5.1 Договора, при отсутствии разногласий по акту сверки взаимных расчетов.
2.6.2. Если Подрядчик применяет специальный налоговый режим (упрощенную систему налогообложения) или освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со статьями 145, 346.11 Налогового кодекса РФ:
Подрядчик выставляет Заказчику универсальный передаточный документ со статусом «2» (выполняющий функции только первичного учетного документа) либо счет и акт сдачи-приемки выполненных работ;
в расчетных и первичных документах делается отметка «Без налога (НДС)» или указывается «НДС не облагается» со ссылкой на соответствующую статью Налогового кодекса РФ;
основанием для оплаты является подписание Сторонами документов, указанных в п. 5.1 Договора, при отсутствии разногласий по акту сверки взаимных расчетов.
2.7. Подрядчик вместе со счетом (счет-фактурой) предоставляет актов сверки взаимных расчетов в 3 (трех) экземплярах.
2.8. Все расчеты производятся в российских рублях в безналичной форме согласно указанным в разделе 16 Договора банковским реквизитам Подрядчика.
2.9. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.10. [bookmark: _Ref474504161][bookmark: _Ref77756012]Изменение цены договора происходит путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
2.11. Стороны пришли к соглашению о том, что к настоящему Договору не применяются положения ч.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. [bookmark: _Ref107298091]СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. [bookmark: _Ref475034577][bookmark: _Ref474495173][bookmark: _Ref242199907]Срок выполнения Работ – в течение 30 дней с даты заключения Договора. 
3.2. Место выполнения Работ – Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск (подробное описание приведено в Техническом задании (Приложение № 1). 
3.3. Датой исполнения основных обязательств (за исключением гарантийных) по Договору, а также датой прекращения ответственности Подрядчика за сохранность объекта является дата подписания без замечаний к качеству и объему выполненных работ акта о приёмке выполненных работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями Договора, нормами, правилами и техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ.
4.1.2. [bookmark: _Ref137641916]Исполнять законные и обоснованные требования Заказчика, предъявляемые в ходе выполнения Работ. При этом каждое отдельное требование Заказчика (как прямо предусмотренное Договором, так и касающееся исполнения иных обязательств Подрядчика) признается самостоятельным обязательством. Неисполнение или ненадлежащее (в том числе несвоевременное) исполнение каждого такого требования квалифицируется как отдельное (самостоятельное) нарушение условий Договора.
4.1.3. [bookmark: _Ref166052698]Предоставить Заказчику по первому требованию список специалистов, работающих по основному месту работы у Подрядчика, трудовая функция которых включает организацию работ в области архитектурно-строительного проектирования с правами выполнять инженерные изыскания и сведения о которых включены в национальные реестры специалистов, предусмотренные статьей 55.5-1 ГрК РФ (далее также – специалисты), которые будут задействованы в выполнении работ по настоящему Договору.
4.1.4. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.1.5. Предоставить надлежащим образом оформленную документацию в соответствии с п. 5.1 Договора.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Привлечь для выполнения работ, предусмотренных Договором субподрядные организации, с заключением соответствующих договоров субподряда.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Работ иным условиям Договора.
4.3.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями Договора.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
4.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ.
4.4.3. Без предоставления необходимого объема исполнительной документации, приведённой в п.5.1 Договора не рассматривать акты о приёмке выполненных работ. 
4.4.4. Произвести оплату выполненных работ по Договору за вычетом суммы начисленных Подрядчику штрафных санкций, отраженной в акте об исполнении Договора составленного Заказчиком, в том числе в случае отказа Подрядчика от его надлежащего оформления и/или подписания, либо подписания с разногласиями относительно применения мер ответственности.
4.4.5. В одностороннем порядке изменить порядок оплаты, при условии, что новый порядок улучшит или не ухудшит существенно положение Подрядчика. Под улучшением положения Подрядчика подразумевается: авансирование, сокращение срока оплаты за фактически выполненные работы. Под существенным ухудшением положения Подрядчика подразумевается увеличение срока оплаты за фактически поставленный Товар более чем в два раза. О своём решении Заказчик уведомляет Подрядчика. Новый порядок оплаты вступает в силу с даты, указанной в уведомлении.
4.4.6. Отказаться от приемки выполненных Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. [bookmark: _Ref479171057][bookmark: _Ref77250393]Подрядчик не позднее последнего дня срока выполнения работ, указанного в п.3.1 Договора, передаёт Заказчику с сопроводительным письмом результат работ в объёме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Все электронные образы документов должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Подрядчика и записаны на флеш-накопитель.
5.2. [bookmark: _Ref219810683]Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения проверяет соответствие работ представленной исполнительной документации, корректность оформленных документов. 
5.3. Заказчик при приёмке работ проверяет:
· наличие и корректность оформленной документации, приведенной в п. 5.1 Договора;
· наличие и корректность документов, подтверждающих отсутствие вины Подрядчика в нарушении сроков выполнения работ в случае образования просрочки и т.п.;
· исполнение иных условий Договора, в том числе о продлении срока обеспечения его исполнения в случае образования просрочки.
5.4. Акты о приёмке выполненных работ от имени Заказчика подписываются руководителем или представителем Заказчика.
5.5. В случае обнаружения при приемке на объекте несоответствия выполненных работ Заказчик с Подрядчиком оформляют акт о недостатках, дефектах и возвращает Подрядчику (вручает под роспись) представленную документацию с письменным обоснованием причин отказа от подписания в представленной редакции, форме, количестве экземпляров с установлением срока на устранение замечаний.
5.6. После устранения замечаний, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного Заказчиком для устранения несоответствий, Подрядчик представляет Заказчику исправленную документацию для подписания.
5.7. В случае устранения замечаний Заказчика либо завершения Работ с нарушением срока, установленного разделом 3 Договора, Подрядчик обязан указать в актах и исполнительной документации дату их фактического оформления и передачи Заказчику.
5.8. В случае наличия вины Заказчика и/или третьих лиц в просрочке исполнения обязательства в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик вправе уменьшить просрочку при начислении штрафных санкций на соответствующий период, только в случае наличия документов, подтверждающих срок действия обстоятельств, выходящих за пределы ответственности Подрядчика, которые в обязательном порядке (заверенные копии или оригиналы) прилагаются к Акту выполненных работ.
5.9. Заказчик вправе не рассматривать акты о приёмке выполненных работ в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной в полном объёме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приёмки и принятия к оплате выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты инженерных изысканий, выполненных по Договору (включая технические отчёты, графические и текстовые материалы, данные полевых и лабораторных исследований, а также иные документы, входящие в состав результатов работ), соответствуют требованиям Технического задания, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов и стандартов, а также условиям настоящего Договора.
6.2. [bookmark: _Ref165022903][bookmark: _Ref15916795]Гарантийный срок на результаты работ устанавливается продолжительностью 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.
6.3. В течение гарантийного срока Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в результатах инженерных изысканий, включая недостатки, выявленные впоследствии в ходе проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объекта, созданного на основе данных изысканий.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) результата работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков и требованием об их устранении. Уведомление может быть направлено любым способом, позволяющим зафиксировать факт его получения (в том числе по электронной почте с последующим досылом оригинала).
6.5. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика:
· составить и подписать акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием их перечня, причин возникновения, порядка и сроков устранения. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания указанного акта Заказчик вправе составить его самостоятельно, и такой акт будет являться обязательным для Подрядчика;
· безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) своими силами и за свой счёт, включая выполнение необходимых дополнительных изыскательских работ, переработку технической документации и (или) повторное проведение необходимых исследований
6.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, несёт Подрядчик. К таким расходам относятся, в том числе, стоимость дополнительных изысканий, лабораторных исследований, повторной государственной экспертизы (при необходимости), а также возмещение документально подтверждённых убытков Заказчика, вызванных ненадлежащим качеством результата работ.
6.7. Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика, а также потребовать соразмерного уменьшения цены Договора либо отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6.8. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого результат работ не мог быть использован по назначению вследствие выявленных недостатков (дефектов), с момента уведомления Подрядчика до момента полного устранения таких недостатков (дефектов)
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. [bookmark: _Ref207876742][bookmark: _Ref481136125]Обеспечение исполнения Договора устанавливается 5% от начальной (максимальной) цены Договора, установленной в извещении о проведении закупочной, и составляет ___________ рубля.
В случае, если начальная (максимальная) цена Договора будет снижена на 25 % и более, Договор заключается только после:
· предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в  абзаце первом настоящего пункта, в сумме ______________________ рубля, или 
· предоставления информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика на дату подачи заявки с одновременным предоставлением Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере, приведенном в абзаце первом настоящего пункта.
К информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика, относится информация, содержащаяся в реестре договоров (контрактов), размещенных на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок — www.zakupki.gov.ru, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Подрядчиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров (контрактов) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров (контрактов) должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
7.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Подрядчиком в виде независимой (в том числе банковской) гарантии либо внесением денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, приведенным разделе 16 Договора. В назначении платежа необходимо указать: средства, поступившие во временное распоряжение АО "Электросервис" для обеспечения исполнения Договора № ___ (реестровый номер закупки  ______).
7.3. Не допускается предоставление нескольких независимых (в том числе банковских) гарантий на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой (в том числе банковской гарантии, предусмотренной в п.7.1 Договора.
7.4. Обеспечение исполнения Договора предоставляется до подписания Договора со стороны Заказчика и должно покрывать весь период его действия до полного исполнения всех обязательств, принятых по Договору. Обеспечение исполнения Договора (как в форме независимой (в том числе банковской) гарантии, так и путем внесения денежных средств) распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Договором, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
7.5. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по оформлению независимой (в том числе банковской) гарантии, несет Подрядчик.
7.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств, такие денежные средства возвращаются на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика при условии полного исполнения принятых по Договору обязательств.
7.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию в без акцептном порядке.
7.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора.
7.9. Если обеспечение исполнения Договора Подрядчик предоставил в виде денежных средств, то в ходе исполнения Договора такой вид обеспечения может быть заменен на независимую (в том числе банковскую) гарантию. В этом случае денежные средства подлежат возврату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика при условии предоставления последним действительной независимой (в том числе банковской) гарантии.
7.10. [bookmark: _Ref15913157]Обязательные условия в отношении независимой (в том числе банковской) гарантии:
7.10.1. [bookmark: _Ref16068792]независимая (в том числе банковская) гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ;
7.10.2. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать условие о вступлении в силу с момента выдачи, без дополнительных требований и (или) условий к заказчику, которые он должен исполнить для вступления гарантии в силу;
7.10.3. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, его стороны, предмет и основание заключения;
7.10.4. в независимой (в том числе банковской) гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной настоящей статьей Договора;
7.10.5. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой (в том числе банковской) гарантией, включая условие по уплате неустоек (пеней, штрафов), возврату авансовых платежей, в том числе при одностороннем отказе от исполнения Договора по инициативе Заказчика; 
7.10.6. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
7.10.7. [bookmark: _Ref16068802]независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по независимой (в том числе банковской) гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
7.10.8. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых Заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой (в том числе банковской) гарантии;
7.10.9. [bookmark: _Ref16068862]независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение 10 (десяти) рабочих дней не исполнит требование заказчика об уплате суммы по банковской гарантии;
7.10.10. [bookmark: _Ref17295502]независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать безусловное согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
7.10.11. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать срок действия банковской гарантии. Срок действия независимой (в том числе банковской) гарантии Подрядчиком определяет самостоятельно и должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой (в том числе банковской) гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения;
7.10.12. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать условие о рассмотрении споров и разногласий, возникающих при исполнении гарантии, в Арбитражном суде Сахалинской области. 
7.10.13. независимая (в том числе банковская) гарантия должна содержать отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой (в том числе банковской) гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Договора при его заключении, в случае предоставления независимой (в том числе банковской) гарантии в качестве обеспечения исполнения Договора
7.11. Все затраты по оформлению обеспечения исполнения Договора несет Подрядчик.
7.12. В случае, если в ходе исполнения Договора Заказчик принял частичное исполнение обязательств, то Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. [bookmark: _Ref219808556]Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору устанавливается 2 % от стоимости фактически выполненных работ, поставленного товара, оказанных услуг.
8.2. [bookmark: _Ref219810963]Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору может быть представлено Подрядчиком в виде:
8.2.1. [bookmark: _Ref221087784]безотзывной независимой (в том числе банковской) гарантии, либо
8.2.2. [bookmark: _Ref221087786]внесением денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, приведенным разделе 16 Договора. В назначении платежа необходимо указать: "Средства, поступившие во временное распоряжение АО "Электросервис" для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору № ___ от _________ 2026 г.", либо
8.2.3. удержано Заказчиком из оплаты по Договору.
8.3. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком выбирается самостоятельно, за исключением случая, приведенного в п.8.7 Договора.
8.4. Не допускается предоставление нескольких независимых (в том числе банковских) гарантий на исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору, совокупная сумма которых соответствует сумме независимой (в том числе банковской) гарантии, предусмотренной в п.8.1 Договора.
8.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком не позднее даты передачи Заказчику документов о приемке выполненных работ, поставленного товара, оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.1 Договора. 
8.6. Если на дату приемки выполненных работ, поставленного товара, оказанных услуг, определенную в соответствии с п. 5.2 Договора, Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения гарантийных обязательств в одном из вариантов, приведенных в пунктах 8.2.1 и 8.2.2, то размер такого обеспечения Заказчик удерживает при оплате принятых работ, товаров, услуг.
8.7. [bookmark: _Ref221088364]Если в рамках исполнения Договора, осуществляется частичная приемка работ, товаров, услуг, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств удерживается при их оплате в размере, приведенном в п. 8.1 Договора до момента исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
8.8. В случае предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору путем внесения денежных средств, такие денежные средства возвращаются на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с окончания гарантийного срока и получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика при условии полного исполнения принятых по Договору гарантийных обязательств.
8.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения гарантийных обязательств новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств.
8.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций или продления гарантийного срока, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.4 Договора.
8.11. Если обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору Подрядчик предоставил в виде денежных средств, то такой вид обеспечения может быть заменен на независимую (в том числе банковскую) гарантию. В этом случае денежные средства подлежат возврату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика при условии предоставления последним действительной независимой (в том числе банковской) гарантии.
8.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
8.13. Обязательные условия в отношении независимой (в том числе банковской) гарантии для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору приведены в п. 7.10 Договора.
9. [bookmark: _Ref77250312]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные неисполнением, либо ненадлежащим исполнением условий Договора подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме без зачета сумм предъявленных и/или выплаченных штрафных санкций.
9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 % цены Договора (этапа).
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1 % цены Договора (этапа).
9.4. [bookmark: _Ref77252309]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, предусмотренного Договором, в следующих размерах:
· 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки в период от 1 до 10 дней;
· 0,5 % от цены Договора за каждый день просрочки в период от 11 до 20 дней;
· 1% от цены Договора за каждый день просрочки в период от 21 и более дней.
9.5. Неустойка (пени, штраф) не подлежат начислению в случае, если ненадлежащее исполнение обязательств либо неисполнение обязательств по Договору, произошло вследствие действия/бездействия со стороны Заказчика по исполнению его обязательств, предусмотренных Договором.
9.6. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Договором, без согласия Подрядчика, по своему выбору:
· удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору,
· удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком.
9.7. Выплата неустоек не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, должна не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме любыми способами (телеграф, телефакс, электронная почта и др.) с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и сроки их исполнения. Официальным подтверждением наступления форс-мажора является сертификат торгово-промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть представлена Стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой Стороне в максимально короткие сроки.
10.3. О прекращении форс-мажора и его последствий Сторона, для которой ранее сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую Сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по Договору.
10.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы по мнению одной из Сторон был нанесен значительный, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Договора.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями на электронной торговой площадке (с даты последней подписи).
11.2. Договор действует до момента полного выполнения обязательств по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора.
11.4. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
11.5. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами.
11.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
11.6.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней;
11.6.2. нарушения Подрядчиком сроков окончания работ (видов работ), установленных настоящим Договором более чем на 5 (пять) дней;
11.6.3. если отступления в работе или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
11.6.4. не предъявления Подрядчиком представителю Заказчика надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право субподрядчика на выполнение порученных ему Подрядчиком работ по объекту (договор субподряда);
11.6.5. начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;
11.6.6. прекращения членства Подрядчика в СРО или снижения размера компенсационного фонда ниже уровня ответственности Подрядчика по обеспечению договорных обязательств;
11.6.7. приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
11.6.8. предоставление Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, предоставляемых в рамках исполнения настоящего Договора;
11.6.9. несоблюдение Подрядчиком требований по качеству исполненных работ, установленное по результатам проведенной экспертизы своими силами, если устранение замечаний к исполненным работам не выполнено в согласованные Сторонами сроки;
11.6.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
11.7. В случае, если Заказчик принял решение о расторжении Договора в одностороннем порядке, он направляет Подрядчику письменное уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в Договоре.
11.8. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней после получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.10. Информация о заключении, изменении Договора или о расторжении Договора размещается Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
11.11. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
12. [bookmark: _Ref479171417]СООБЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
12.1. Любое сообщение по Договору дается в письменной форме. Устные сообщения по Договору не допускаются. Под сообщением понимается направление одной стороной Договора (далее Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения Договора второй Стороне Договора (далее Получатель). Документ (Документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.
12.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом получатель обязан проставить на копии отправителя получаемого уведомления штамп или печать получателя, подпись лица принявшего уведомление, его ФИО, наименование должности, и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.
12.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора сообщения могут направляться в том числе:
12.3.1. заказной корреспонденцией, при этом корреспонденция считается доставленной адресату при отправке по территории города Южно-Сахалинска в течение 3 (трех) рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение, по территории Сахалинской области, за исключением города Южно-Сахалинска, – по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение, из-за/за пределы Сахалинской области – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение;
12.3.2. [bookmark: _Ref479171374]факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой "получено", указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
12.3.3. [bookmark: _Ref479171382]по электронной почте, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.
12.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
12.4.1. в адрес Подрядчика по тел./факсам, по e-mail и почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора;
12.4.2. в адрес Заказчика по тел./факсам, по e-mail и почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора.
12.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
12.6. Об изменении почтового адреса и/или адресов электронной почты и/или телефонных номеров, банковских реквизитов каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону в течение 2- рабочих дней со дня таких изменений.
12.7. Ответственность за получение сообщений отправленных в соответствие с п. 12.3.2 и п. 12.3.3 Договора лежит на получающей Стороне, в том числе в связи с несвоевременным уведомлением другой стороны об изменении соответствующих реквизитов. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами и направлением Претензий.
13.2. Претензионный порядок включает:
13.2.1. Вручение или направление потерпевшей Стороной письменной претензии заинтересованной Стороне в соответствии с контактными данными, указанными в разделе 16 Договора.
13.2.2. Рассмотрение Претензии и подтверждающих материалов заинтересованной Стороной.
13.2.3. Письменное уведомление заявителя об удовлетворении Претензии или мотивированный отказ заявителю в письменной форме в срок, указанный в Претензии. В случае, если такой срок не указан, ответ направляется в разумные сроки, но не позднее 30 дней с момента получения Претензии.
13.3. Претензия может быть предъявлена в течение срока исковой давности. Заинтересованная Сторона вправе принять для рассмотрения Претензию (ответ на Претензию) по истечении установленных сроков, если признает причину пропуска соответствующих сроков уважительной.
13.4. В случае, если Стороны не пришли к договоренности в ходе претензионного урегулирования возникших споров, Сторона вправе предъявить иск в Арбитражный суд Сахалинской области (по месту нахождения Заказчика).
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан с использованием электронных подписей.
14.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
14.3. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если Новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к Новому Заказчику.
14.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
15.1. Приложение № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;
15.2. Приложение № 2 – АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
16. [bookmark: _Ref474495002]АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО "Электросервис"
ИНН 6500026632, КПП 650001001
ОГРН 1256500005080
Адрес (юридический/ почтовый):
693004, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 378-А
Тел. 8 (4242) 73-92-43, 23-63-86.
e-mail: mup@es-sakh.su, es_lawyer@mail.ru
Банковские реквизиты: 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк
БИК: 040813608
к/сч: 30101 810 6 0000 0000608
р/сч: 40602 810 0 5034 0034516
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ОГРН 
Адрес (юридический/ почтовый):
Тел. 
e-mail: 
Банковские реквизиты:
Банк 
БИК:
к/сч: 
р/сч: 
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______________________ 
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______________________ 
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Приложение № 1 [bookmark: _Ref106958025]
к Договору № ___ 
от _________ 2026 г.


№ 1. [bookmark: _Ref106958007]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Выполнение инженерных изысканий для проектирования реконструкции кабельных линий 6-10 кВ
2. ОБЪЕМ РАБОТ:
	№ пп
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. измер.
	Цена за ед. 
с учетом НДС /без НДС,
 руб.
	Стоимость всего с учетом НДС /без НДС, руб.

	2.1. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19-ТП-1002 г. Южно-Сахалинск, инв №100000001457"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.2. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19-ТП-1004 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001458"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.3. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-130 - ТП-240 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001360"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.4. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1001-ТП-1009 г.Южно-Сахалинск, инв. №100000001460"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.5. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1002-ТП-1008 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001461"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.6. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1004-ТП-1001 г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001462"
	усл. ед.
	1
	
	

	2.7. 
	Выполнение инженерных изысканий для объекта: "Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1008-ТП-1001 г. Южно-Сахалинск, инв. № 100000001463"
	усл. ед.
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	



3. [bookmark: _Ref242104796]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
	№ п/п
	Наименование объекта:
	Местоположение объекта:

	3.1. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1002 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001457
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северо-западной стороны АЗС 
по ул. 2-я Красносельская, 1А 
до северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.2. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ РП-19–ТП-1004 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001458
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северо-западной стороны АЗС 
по ул. 2-я Красносельская, 1А 
до северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.3. 
	Реконструкция КЛ 6 кВ 
ТП-130–ТП-240 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001360
	г. Южно-Сахалинск, 
от южной стороны ул. Хабаровская, 49 до северной стороны пр. Коммунистический, 70 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.4. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1001–ТП-1009 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001460
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 до восточной стороны ул. 2-я Красносельская,36 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.5. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1004–ТП-1001 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001462
	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, 
от северной стороны ул. 2-я Красносельская,12 
до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.6. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1002-ТП-1008 
г. Южно-Сахалинск, инв. №100000001461
	г. Южно-Сахалинск, 
пл. р-он Ново-Александровск, 
от северной стороны ул. 2-я Красносельская,1 
до юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская, 3Г стр.1 
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)

	3.7. 
	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-1008–ТП-1001 
г. Южно-Сахалинск, инв. № 100000001463
	г. Южно-Сахалинск, 
пл. р-он Ново-Александровск, 
от юго-восточной стороны ул. 2-я Красносельская,3Г стр.1 до южной стороны ул. 2-я Красносельская, 5 А/1
(согласно прилагаемому плану трассы объекта)



4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	4.1. Общие сведения

	4.1.1. 
	Вид объекта
	Линейный

	4.1.2. 
	Вид строительства
	Реконструкция

	4.1.3. 
	Этап выполнения изысканий
	Для подготовки проектной документации

	4.2. Техническая характеристика объекта

	4.2.1. 
	Протяжённость трассы, м
	требуется

	4.2.2. 
	Глубина заложения, м
	требуется

	4.2.3. 
	Сейсмичность района
	8–9 баллов по шкале MSK-64 (для г. Южно-Сахалинска — по картам ОСР-2015)

	4.2.4. 
	Сейсмическое микрорайонирование с уточнением балльности по фактическим грунтовым условиям
	требуется

	4.2.5. 
	Глубина сезонного промерзания грунтов 
	требуется

	4.3. Состав инженерных изысканий

	4.3.1. 
	Инженерно-геодезические изыскания
	требуется

	4.3.2. 
	Инженерно-геологические изыскания
	требуется

	4.4. Состав работ

	4.4.1. 
	Сбор и анализ материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет
	при необходимости

	4.4.2. 
	Создание (развитие) планово-высотной съёмочной геодезической сети с привязкой к пунктам государственной / опорной геодезической основы.
	требуется

	4.4.3. 
	Топографическая съёмка (с данными о:
· масштабе;
· высоте сечения рельефа; 
· площади съёмки, 
· полосе съёмки вдоль трассы линейного объекта не менее 2 м в каждую сторону от оси).
	требуется 
(система координат: МСК-65, 
система высот: Балтийская 1977 г.)

	4.4.4. 
	Съёмка подземных инженерных коммуникаций с определением планового положения, глубины заложения, материала, диаметра, принадлежности
	требуется

	4.4.5. 
	Съёмка пересечений трассы с автомобильными и железными дорогами, водотоками, ЛЭП, подземными коммуникациями
	требуется

	4.4.6. 
	Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями
	требуется

	4.4.7. 
	Составление продольного и поперечного профилей
	требуется

	4.4.8. 
	Вынос оси трассы в натуру с закреплением точек поворота
	требуется

	4.4.9. 
	Съёмка площадок существующих объектов в местах подключения - масштаб 1:500
	требуется

	4.4.10. 
	Средняя квадратическая погрешность планового положения
	не более 0,10 мм в масштабе плана.

	4.4.11. 
	Средняя квадратическая погрешность определения высот
	не более 0,05 м


5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	5.1. [bookmark: _Ref242106376]
	Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту, приведенному в п.3 настоящего технического задания)
	· Пояснительная записка; 
· Каталоги координат и высот в МСК-65; 
· Инженерно-топографические планы М 1:500; 
· Профили; 
· План-схема коммуникаций; 
· Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилям грунтов и трассам смежных коммуникаций.

	5.2. 
	Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (выполняется индивидуально по каждому объекту из раздела 1)
	· Пояснительная записка; 
· Геологические разрезы по глубинам залегания трасс инженерных и иных коммуникаций, пересекаемых при реконструкции/строительстве линейного объекта; 
· Рекомендации к прохождению трассы методом горизонтально-направленного бурения согласно профилей грунтов и трасс смежных коммуникаций


6. [bookmark: _Ref242105972]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
6.1. Технические отчёты должны содержать ссылки на ТЗ, программу изысканий и используемые нормативы с указанием актуальных редакций СП и ГОСТ. 
6.2. Статистическая обработка результатов лабораторных определений – по ГОСТ 20522-2012 с выделением ИГЭ и их нормативных/расчётных характеристик.
6.3. Заключение должно содержать конкретные рекомендации по типам грунтов, по глубинам бурения ГНБ, в том числе по оптимальному высотному положению (профиля) бурения для прохождения трассы, по инженерной защите, дренажу, – формулировка «условия благоприятные» недостаточно. 
6.4. В технический отчёт включить фотоматериалы, подтверждающие выполнение полевых работ.
6.5. Все листы каждого тома – со сквозной нумерацией.
6.6. Графический материал – с указанием масштаба, или в координатной сетке.
6.7. Форматы электронных документов:
· Текстовые материалы (MS Word (*.docx) + PDF);
· Таблицы и ведомости (MS Excel (*.xlsx));
· Графические материалы (AutoCAD DWG/DXF (версия 2018+));
· Не редактируемая версия (PDF, цветное сканирование, разрешение не хуже 600 dpi); 
· Данные по скважинам (AGS или CSV (по согласованию));
6.8. Количество экземпляров:
· на бумажном носителе – 3 экз.;
· на электронном носителе (USB/CD-DVD) – 1 экз.
7. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
· СП 47.13330.2016 (с изменениями) Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
· СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства;
· СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
· СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;
· ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных конструкций и оснований;
· СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах;
· СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах;
· СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений;
· СП 116.13330.2012	Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов
7.2. Исполнитель обязан использовать редакции нормативных документов, действующие на дату выполнения работ.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
8.1. Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ) - выписка из реестра членов СРО.
8.2. Исполнитель должен иметь:
· аттестованные средства измерений с действующей поверкой/калибровкой;
· сертифицированное, прошедшее метрологический контроль оборудование;
· лицензионное программное обеспечение;
· опыт выполнения изысканий для аналогичных объектов.
Действующие свидетельства о поверке СИ, сертификаты, технические паспорта оборудования, аттестаты испытательного оборудования, предоставляются совместно с техническими отчетами.
8.3. Исполнитель несёт ответственность за достоверность и достаточность результатов инженерных изысканий в соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса РФ. 
8.4. По окончании полевых работ земельные участки должны быть приведены в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; инженерно-геологические выработки (скважины) подлежат ликвидации (тампонированию), если программой не предусмотрено их дальнейшее использование для стационарных наблюдений. 
9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
9.1. Программа инженерных изысканий:
· Исполнитель разрабатывает программу инженерных изысканий с расчётным обоснованием числа и глубины горных выработок, перечня лабораторных определений с привязкой к конкретным ИГЭ. Состав, объёмы и методы работ определяются программой с учётом сложности природных условий, а также с учётом работ по устройству безопасных закрытых переходов кабельных линий, выполняемых методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) в соответствии со стандартами СП 47.13330.2016, СП 341.1325800.2017 (раздел 6 «Инженерные изыскания при ГНБ») и СП 446.1325800.2019. Срок представления программы на согласование - 3 рабочих дня с даты подписания договора. 
9.2. Промежуточный контроль:
· Заказчик вправе запрашивать промежуточные результаты.
· Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках начала полевых работ не менее чем за 3 рабочих дня.
9.3. Приёмка работ:
· Осуществляется по акту сдачи-приёмки отдельно для каждого объекта приведенного в п.3 настоящего технического задания при наличии полного комплекта документации, указанного в п.6 настоящего технического задания.
· Замечания Заказчика устраняются Исполнителем в течение 5 рабочих дней.
9.4. Выполнение работ включает:
· Сбор и анализ фондовых материалов; разработка и согласование программы изысканий. 
· Полевые работы.
· Лабораторные исследования.
· Камеральная обработка; составление технических отчётов.
· Согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
· Передача результатов Заказчику.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При обнаружении в ходе изысканий археологических объектов, объектов культурного наследия или признаков их наличия Исполнитель обязан незамедлительно приостановить работы на данном участке и уведомить Заказчика.
10.2. При обнаружении опасных геологических процессов, не учтённых в программе, Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 рабочего дня и скорректировать программу работ.
10.3. Доступ на территорию действующих предприятий, охранных зон и режимных объектов осуществляется Исполнителем самостоятельно по согласованию с их эксплуатирующими организациями.
10.4. Работы выполняются с соблюдением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ (прилагаются в отдельных файлах):
1) План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1002.
2) План трассы КЛ 10 кВ РП-19 – ТП-1004.
3) План трассы КЛ 6 кВ ТП-130 – ТП-240.
4) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1001 – ТП-1009.
5) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1002 – ТП-1008.
6) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1004 – ТП-1001.
7) План трассы КЛ 10 кВ ТП-1008 – ТП-1001.
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Приложение № 2 [bookmark: _Ref106960204]
к Договору № ___ 
от_________ 2026 г.

№ 2. [bookmark: _Ref106960039]АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1. Определения:
Антикоррупционная оговорка – раздел договора Сторон, препятствующий совершению коррупции.
Взятка, подкуп, их провокация, посредничество в даче/получении – деяния, наказуемые в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 290 – 291.2, 204 – 204.2, 200.5, 304 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
Коррупция – согласно применимому антикоррупционному законодательству действия, совершенные:
· в отношении или в интересах Сторон, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих;
· прямо или косвенно;
· лично или через посредничество;
· в целях незаконного получения/предоставления личной выгоды в любой форме с использованием своего должностного/служебного/финансового/штатного и т.п. положения.
Личная выгода – возможность получения работником Стороны при исполнении должностных/служебных/штатных обязанностей неправомерных преимуществ и/или доходов в любой форме, иных имущественных прав для себя, для лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, обещанных, предлагаемых, предоставляемых или полученных без законных оснований.
2. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора от _________ 2026 г. № ___ (далее – Договор) своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.
3. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
4. Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5. Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 3 рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
6. При наличии доказательств получения доходов с нарушением антикоррупционных требований, а также при наличии обоснованных подозрений в этом и неисполнении другой Стороной обязанности представить запрашиваемые документы и информацию Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в том числе оплату по Договору, до урегулирования Сторонами спора или его разрешения в судебном порядке. Если при этом имеются доказательства совершения уголовного преступления или административного правонарушения коррупционной направленности либо в результате нарушения антикоррупционных требований Стороне причинены убытки, указанная Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
7. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
8. В случае нарушения одной Стороной обязательств по настоящей Антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.
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